**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОРОСТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.03.2020г. № 19**

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2030 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации, требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050, администрация Коростинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.​ Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2030 годы (прилагается).

2. Постановление администрации Коростинского сельского поселения № 51 от 19.09.2019г. «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2019 -2030 годы» признать утратившим силу.

3.​ Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

4.​ Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Коростинского**

**сельского поселения: Павловский С.М.**

Программа

«комплексное развитие социальной инфраструктуры коростинского сельского поселения на 2020-2030 годы»

**ПАСПОРТ**

программы Коростинского сельского поселения

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры Коростинского сельского поселения  (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»;   * Постановление Правительства Российской Федерации   от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к  программам комплексного развития социальной  инфраструктуры поселений, городских округов»**.**   * Устав Коростинского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Коростинского сельского поселения  Котовского муниципального района Волгоградской области  местоположение: Волгоградская область, Котовский  район, с.Коростино, ул.Школьная, д.39. |
| Разработчик Программы | Администрация Коростинского сельского поселения  Котовского муниципального района Волгоградской области  местоположение: Волгоградская область, Котовский  район, с.Коростино, ул.Школьная, д.39. |
| Цели Программы | * Создание материальной базы развития социальной   инфраструктуры для обеспечения решения главной  стратегической цели – повышение качества жизни  населения на территории Коростинского сельского  поселения Котовского муниципального района  Волгоградской области. |
| Задачи Программы | * Развитие и расширение информационно –   консультационного и правового обслуживания населения;   * Благоустройство территории поселения; * Развитие социальной инфраструктуры, образования,   здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта,  повышение роли физкультуры и спорта в деле  профилактики правонарушения наркомании и алкоголизма;   * Сохранение объектов культуры и активизация культурной   деятельности;   * Создание условий для безопасного проживания населения на   территории поселения; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | * Количество и площадь муниципальных территорий   общего пользования (стадион) – 15000 кв.м.   * Доля и площадь благоустроенных муниципальных   территорий общего пользования (стадион) от общего количества таких территорий – 100 % |
| Укрупненное описание  запланированных  мероприятий  (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству и  реконструкции объектом социальной инфраструктуры | * Строительство стадиона в с.Коростино - до 2030г   местоположение: Волгоградская область, Котовский район,  с.Коростино |
| Сроки и этапы  реализации Программы | Срок реализации: 2020 – 2030 гг.  Этапы реализации программы не устанавливаются. |
| Объемы и источники  Финансирования  Программы | районный бюджет – 1400 тыс.руб.  Местный бюджет – 300 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | * сбалансированное развитие сети объектов социальной   инфраструктуры сельского поселения;   * улучшение эксплуатационного состояния объектов; * обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан * территориальная доступность объектов социальной   инфраструктуры сельского поселения. |
| Объемы и источники  Финансирования  Программы | Объемы финансирования программы носят прогнозный  характер и подлежат ежегодной корректировке в  установленном порядке после принятия бюджетов на  очередной год и изменений в законодательстве.  Программа предполагает финансирование за счет бюджетов  всех уровней. |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения.**

**1.1 Описание социально – экономического состояния Коростинского сельского поселения.**

Коростинское сельское поселение административно расположено в Котовском районе Волгоградской области. В состав поселения входят 2 населенных пункта:

- село Коростино;

- село Племхоз;

Границы Коростинского сельского поселения установлены Законом Волгоградской области – от 21 декабря 2004 г. № 970-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Котовского района и муниципальных образований в его составе».

Административный центр Коростинского сельского поселения – село Коростино. Поселение находится на расстоянии 14 км от районного центра г. Котово и на расстоянии 200 км от областного центра города-героя Волгограда.

Площадь земель составляет 22978 га, в том числе земли поселений 323 га.

Основой экономической базы является предприятие сельскохозяйственной деятельности (выращивание зерновых культур), предпринимательская деятельность, животноводство.

По состоянию на 01.01.2020 г. численность населения Коростинского сельского поселения составляет 1098 человек.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Социальная инфраструктура поселения достаточно развита, центр поселения с.Коростино обеспечен социально-гарантированным уровнем обслуживания населения - детский сад, школа, магазины, ФАП, учреждение клубной и библиотечной системы. В с.Племхоз функционирует ФАП, детский сад и школа.

Кроме того по сельскому поселению в с.Племхоз недостаточно развита система внешкольного образования, физкультуры и спорта, и предоставления услуг населению из-за отсутствия рабочих мест и трудоспособного населения, основная часть жителей – это пенсионеры.

**1.2. Технико – экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры и прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения.**

Приоритетным направлением социально-экономического развития в сельском поселении на 2020 год и на период до 2030 года является обеспечение темпов экономического роста, повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятных условий для жизнедеятельности.

Развитие территории сельского поселения до 2030 года предусматривается за счет развития следующих направлений:

**1.2.1 Дорожное хозяйство**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коростинского сельском поселении составляет 18,6 км, в том числе с твердым покрытием 17,48 км.

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Многие автомобильные дороги общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Коростинского сельского поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

**1.2.2 Жилищно-коммунальное хозяйство**

Главной задачей жилищного хозяйства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории Коростинского сельского поселения. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

Водоснабжение села Коростино Коростинского сельского поселения является децентрализованным. Обеспечение жителей села Коростино водоснабжением осуществляется от частных колодцев.

Водоснабжение села Племхоз является централизованным. Обеспечение жителей села водой осуществляется по центральному водопроводу, вода в который подается от водозаборной скважины.

К услугам  ЖКХ, предоставляемым  в поселении,  относится газоснабжение, водоснабжение населения и вывоз мусора.

Все населенные пункты сельского поселения газифицированы. Объекты газопотребления обслуживаются ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград».

Услуги водоснабжения населения осуществляет МБУ «ЖКХ и Б» Коростинского сельского поселения. Основной целью в сфере водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению и организациям, расположенным на территории сельского поселения. Проведена работа по проектированию санитарно-защитных зон на объекте водоснабжения, начаты работы по ограждению и обустройству санитарно-защитных зон на объекте водоснабжения.

Услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с территории сельского поселения осуществляет лицензированная организация ООО «Благоустройство и озеленение» г.Петров Вал.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется непосредственно от домовладений и организаций до лицензированной площадки накопления ТКО в г.Камышин. Администрацией сельского поселения проводится работа с населением и организациями, расположенными на территории поселения, по заключению договоров на сбор и вывоз ТКО.

**1.2.3 Электроснабжение**

Централизованное электроснабжение населения и организаций поселения обеспечивает ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». Электрические сети состоят на балансе ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Коростинского поселения является ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Система электроснабжения находится в удовлетворительном техническом состоянии.

**1.2.4 Газоснабжение**

Коростинское сельское поселение оснащено централизованным газоснабжением. Газоснабжение населения и организаций обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Годы постройки газопроводов: 1979-1980. Состояние хорошее. Техническое обслуживание осуществляется на договорной основе ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

**1.2.5 Развитие отраслей социальной сферы**

Прогнозом на 2020год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты развития социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения:

- повышение уровня жизни населения сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры (водоснабжение населения);

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг (строительство и ввод в эксплуатацию Фельдшерско-акушерского пункта в 2020 г.);

-Строительство детского сада в 2020 -2021 г.

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения (Благоустройство парковой зоны).

- сохранение культурного наследия.

**1.2.6 Культура**

Политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

Удовлетворение культурных потребностей, приобщение населения к культурным ценностям общества, содействие духовному и эстетическому воспитанию, содействие развитию самодеятельного творчества, развитие библиотечной системы.

Деятельность учреждения культуры направлена на повышение культурного уровня жителей поселения, предоставления услуг по организации и проведению мероприятий для различных категорий населения, посредством удовлетворения потребностей различных социальных групп в творческой самореализации, развития любительского искусства, сохранения и развития культурных традиций.

Задача создания благоприятных условий для организации полноценного культурного досуга и активного отдыха жителей поселения реализуется путем организации мероприятий для семейного и детского отдыха, проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, героико-патриотического воспитания.

Муниципальное учреждение культуры « Центр досуга и библиотечного обслуживания», остается одним из популярнейших мест проведения праздников, юбилеев, организации досуга и отдыха жителей поселения.

Коростинский сельский клуб на 400 посадочных мест по проекту, фактическое заполнение 200 мест;

Учреждение культуры в год проводит 45 мероприятий.

В учреждениях культуры поселения действует 2 клубных формирования, в которых занимается 25 человек.

В поселении имеется библиотека. Библиотечный фонд составляет 7800 экземпляров, это в среднем - 7 книг на одного пользователя.По итогам года будет обслужено 250 пользователей. Для обеспечения по увеличению библиотечного фонда привлекаются внебюджетные средства: благотворительные пожертвования.

Развитие социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения направлено на формирование благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного потока.

На расчетный период население Коростинского сельского поселения обеспечено объектами социальной инфраструктуры в области образования и культуры. В области развития физкультуры и массового спорта требуется строительство спортивно-игровой площадки на территории Коростинского сельского поселения.

Программные мероприятия направлены на обеспечение безопасности, качества и эффективности использования объектов существующей социальной инфраструктуры.

**1.2.7 Физическая культура и спорт**

В настоящее время в Коростинском сельском поселении отсутствуют организованные спортивные площадки общего пользования. На территории поселения расположены: 2 спортивные площадки, стадион в дальнейшем схемой территориального планирования Котовского муниципального района предусмотрено строительство стадиона до 2030г.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Характеристика физкультурно-спортивных объектов Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района представлена в таблице

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Адрес учреждения** | **Год ввода в экспл./ год** | **Мощность** |  |
|  | **реконструкции** | **объекта** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Спортивная площадка** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| МКОУ |  |  |  |  |
| Коростинской СШ | 403855, Волгоградская область, |  |  |  |
| «Коростинская |  |  |  |
| Котовский район, село | 1972 | 6375 |  |
| основная |  |
| Коростино, ул. Школьная, 33 |  |  |  |
| общеобразователь |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ная школа» |  |  |  |  |
| Спортивный зал | | | |  |
| МКОУ  Коростинской СШ  «Коростинская  основная  общеобразователь  ная школа» | 403855, Волгоградская область,  Котовский район, село  Коростино, ул. Школьная, 33 |  | 48000 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Спортивная площадка** |  |  |
|  |  |  |  |
| МКОУ |  |  |  |
| Коростинской СШ | 403810, Волгоградская область, |  |  |
| Племхозовский филиал |  |  |
| Котовский район, с.Племхоз, ул.Центральная | 1980 | 5800 |

* целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями культуры является не достаточной.

Количество населения Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 228 человек – 19 % от общей численности населения.

**1.2.8 Образование**

В структуру системы образования Коростинского сельского поселения входят 4 образовательных учреждения: МКОУ Коростинская СШ на 350 учащихся по проекту, площадью 648 кв.м., МКОУ Коростинская СШ Племхозовский филиал на 100 учащихся по проекту, площадью 238 кв.м.,МДОУ Коростинский детсад рассчитан на 64 места посещает 72 чел., и МДОУ Племхозовский детский сад филиал детского сада №8 рассчитан на 15 мест посещает 15 чел.

**Перечень учреждений образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Наименование** | | **Адрес** | **Мощнос** | Фактиче |  |  |
| **п/п** |  | **учреждения** | | **местонахождения** | **ть** | с | Резерв/д |  |
|  |  |  |  |  | **(мест)** | кое | ефицит |  |
|  |  |  |  |  | посеще | мест |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ние |  |  |
|  | МКОУ Коростинская | | | 403809, Волгоградская |  |  |  |  |
| 1 | СШ |  |  | область, Котовский | 350 | 135 | 215/0 |  |
|  |  |  | район, село Коростино, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Школьная, 33 |  |  |  |  |
|  | Филиал | | МКОУ | Волгоградская |  |  |  |  |
| 2. | Коростинской | | СШ | область, Котовский | 100 |  | 65/0 |  |
| Племхозовский филиал | |  | район, село Племхоз, | 35 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | ул. Центральная, 14 |  |  |  |  |
|  | МДОУ Коростинский детсад | |  | 403809, Волгоградская |  |  |  |  |
| 3 |  | |  | область, Котовский | 64 |  | 0/8 |  |
|  |  | | район, село Коростино, |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | ул. Школьная,24 |  | 72 |  |  |
| 4 | МДОУ Племхозовский детский сад филиал детского сада №8 | |  | Волгоградская область, Котовский район, с.Племхоз ул.Центральная | 15 | 15 | 0/0 |  |

В 2-х общеобразовательных дневных школах обучается 170 детей. Преподавание в школах ведут 25 учителей.

Концепция развития системы образования Котовского муниципального района, утвержденная решением районной коллегии, определила следующие приоритетные направления развития образования в районе:

- расширение доступности качественного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи;

- расширение и укрепление учебно- материальной базы образовательных учреждений;

- реализация национального проекта «Образование»;

- воспитание учащихся на народных (казачьих) традициях;

- воспитание культуры здоровья через образовательный процесс;

- развитие единого образовательного пространства района;

- организация реструктуризации муниципальной образовательной сети по внедрению в образовательный процесс предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Реструктуризация сети образовательных учреждений района обеспечит качественное образование за счет более эффективного использования финансового, кадрового и управленческого потенциала.

**1.2.9 Здравоохранение**

В настоящее время на территории Коростинского сельского поселения действуют 2 фельдшерско–акушерских пункта, где работают 3 фельдшера.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Адрес** |  | **Год ввода в** | **Мощность** | **Какие** |
| **п/п** | **учреждения** | **местонахождения** |  | **эксплуатацию/год** |  | **населѐнные** |
|  |  |  |  | **реконструкции** |  | **пункты** |
|  |  |  |  |  |  | **обслуживает** |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Фельдшерско-акушерские пункты | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГБУЗ г. | 403809, |  |  |  |  |
|  | Котово | Волгоградская |  |  |  |  |
|  | «Городская | область, |  |  |  | с. Коростино |
| 1. | больница №1» | Котовский |  | 1965 | 15 |
|  |  |
|  | структурное | район, с. |  |  |  |  |
|  | подразделение | Коростино, ул. |  |  |  |  |
|  | ФАП | Школьная, 37 |  |  |  |  |
|  | ГБУЗ г. | 403810, |  |  |  |  |
|  | Котово |  |  |  |  |
|  | Волгоградская |  |  |  |  |
|  | «Городская |  |  |  |  |
|  | область, |  |  |  |  |
| 2. | больница №1» |  | - | 8 | с. Племхоз |
| Котовский |  |
|  | структурное |  |  |  |  |
|  | район, с. |  |  |  |  |
|  | подразделение |  |  |  |  |
|  | Племхоз |  |  |  |  |
|  | ФАП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

На территории поселения поддерживается реализация целевой программы по здравоохранению «Доброжелательное отношение к ребенку».

Медицинское обслуживание населения, на территории Коростинского сельского поселения, осуществляется ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

– низкий жизненный уровень,

– отсутствие средств на приобретение лекарств,

– низкая социальная культура,

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Услуги по социальной защите населения, на территории поселения, осуществляет свою деятельность отделение ГБУ СО «Котовский комплексный центр социального обслуживания населения». Численность социальных работников 4 человек. На сегодняшний день социальной службой обслуживается 31 человек.

**1.2.10 Объекты социальной инфраструктуры**

На территории Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района функционируют прочие объекты социальной инфраструктуры представленные в таблице

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Категория** | **Адрес** |  |
| **п/п** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Олимп» | Продтовары | с. Коростино |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д. 18 |  |
| 2 | Магазин»Дарья» | Товары смешанного спроса | с. Коростино, |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.30 |  |
| 3 | Магазин «Яблонька» | Продтовары | с. Коростино, Ул.Школьная | Продтовары |
| 4 | Мини маркет | Продтовары | С.Коростино ул.Чапаева |  |
| 5. | магазин | Хозтовары | с. Коростино, ул.Школьная |  |
| 6. | Закусочная «АЛИ» | кафе | с.Коростино ул.Дорожная |  |

Также на территории поселения осуществляют свою деятельность:

– отделения связи «Почта России» и мобильный Сбербанк:

с. Коростино ул.Школьная,41;

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

**Демографический прогноз**

Оценка демографического потенциала Коростинского сельского поселения, на проектные этапы генерального плана произведена на основе аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем.

Проектная численность населения Коростинского сельского поселения Котовского района представлена в таблице

**Проектная численность населения Коростинского сельского поселения Котовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  | Численность населения | |  | |  | |
| п/п | населенного |  |  |  |  | |  |
| 1 –я очередь |  | Расчѐтный срок | Долгосрочная | |  |
|  | пункта | (2022г.) |  | (2030г.) | перспектива | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | (2045г.) |
|  |  |  | |  | |  |
| 1 | Коростино | 913 | | 1150 | | 1300 |
|  |  |  | |  | |  |
| 2 | Племхоз | 173 | | 220 | | 250 |
|  |  |  | |  | |  |

При расчѐте численности населения сельского поселения и его населенных пунктов на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры 2030 г. Численность населения муниципального образования к 2045 году может составить 1550 человек.

Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала сельского поселения на расчетный период. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения.

**Существующая и перспективная структура возрастного состава населения**

**Коростинского сельского поселения**

**с. Коростино**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастные | Первая очередь (2022 год) | |  | Расчѐтный срок (2030 год) | |  |
| категории |  |  |  |  |  |  |
| Чел. | % |  | Чел. | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Население всего | 913 |  |  | 1150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| моложе | 183 | 20 |  | 240 | 20,9 |  |
| трудоспособного |  |  |  |  |  |  |
| возраста |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в | 470 | 51,5 |  | 630 | 54,8 |  |
| трудоспособном |  |  |  |  |  |  |
| возрасте |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| старше | 260 | 28,5 |  | 280 | 24,4 |  |
| трудоспособного |  |  |  |  |  |  |
| возраста |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **с. Племхоз** | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |
| Возрастные | Первая очередь (2022 год) | |  | Расчѐтный срок (2030 год) | |  |
| категории |  |  |  |  |  |  |
| Чел. | % |  | Чел. | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Население всего | 173 |  |  | 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| моложе | 35 | 20,2 |  | 55 | 25 |  |
| трудоспособного |  |  |  |  |  |  |
| возраста |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в | 88 | 50.9 |  | 135 | 61,4 |  |
| трудоспособном |  |  |  |  |  |  |
| возрасте |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| старше | 50 | 28,9 |  | 30 | 13,64 |  |
| трудоспособного |  |  |  |  |  |  |
| возраста |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Жилищная сфера**

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1 этажной индивидуальной застройки, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда.

Динамика жилищного фонда на расчетный срок генерального плана представлена в таблице

**Динамика жилищного фонда**

**Динамика жилищного фонда Коростинского сельского поселения**

**Село Коростино**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  | Показатели | Единица | Расчѐтный срок |  |  |
|  | п/п |  |  | измерения | (2030г.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 | 45128,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Население | чел. | 1150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сохраняемый | тыс.м2 | 45128,00 |  |  |
|  |  |  | существующий жилищный |  |  |  |  |
|  |  |  | фонд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Новое строительство | тыс.м2 | 216,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | **Село Племхоз** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | № |  | Показатели | Единица | Расчѐтный срок |  |  |
|  | п/п |  |  | измерения | (2030г.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 | 35872,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Население | чел. | 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сохраняемый | тыс.м2 | 35872,00 |  |  |
|  |  |  | существующий жилищный |  |  |  |  |
|  |  |  | фонд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Новое строительство | тыс.м2 | 110,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития

коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса, улучшение качества предоставляемых услуг.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение, водоотведение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**2. Основные отрасли экономики Коростинского сельского поселения**

**Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство поселения представлено, КФХ Новиков, КФХ Скачковым С.С., ООО «Фермалэнд», индивидуальными предпринимателями и личными хозяйствами населения.

Производством молока, яиц, мясной продукции, а также овощей в поселении занимаются только в личных подсобных хозяйствах. КФХ и Индивидуальные предприниматели в основном занимаются посевами сельскохозяйственных культур (зерновые культуры, подсолнечник).

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения. На территории Коростинского сельского поселения на 01.01.2019 года насчитывается – 147 личных подсобных хозяйства.

Численность животных на территории сельского поселения:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид животных | на 01.01.2018 |
| Коровы | 636 |
| Свиньи | - 39 |
| Овцы, козы | 760 |
| Птица | 1370 |

В последние годы наблюдается тенденция снижения поголовья животных в частном секторе.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;

- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.

Проблемы:

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество;

2) владельцы ЛПХ, сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям, организациям потребительской кооперации на невыгодных условиях. Отсутствие кооперативов по закупке продукции села тормозит увеличение численности поголовья скота;

4) сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации;

5) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу.

Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельской местности при ведении личных подсобных хозяйств достаточно трудно.

Существенными причинами, сдерживающими рост численности поголовья скота у населения, являются:

- трудности с обеспечением кормами. КФХ и Индивидуальные предприниматели, сегодня работают в условиях рынка и не имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов;

- закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам;

- старение населения из за ухудшающейся демографической ситуации.

В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой первостепенную задачу занятости и самозанятости населения. Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему. Развитие животноводства и огородничества, как одно из направлений развития ЛПХ.

Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость сельского населения.

**В поселении работают следующие фермеры:**

- КФХ Новиков Е.А.

-КФХ Скачков С.С.

- ИП Самошкин А.В.

- ООО «Фермалэнд»

**3. Основные стратегические направления развития Коростинского сельского поселения**

Стратегическими направлениями развития Коростиниского сельского поселения должны стать следующие действия:

**Экономические:**

1. Привлечение потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов коммунального хозяйства, культуры и спорта.

2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные**:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение.

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- содействие и помощь в оформлении документов на участие в конкурсе на получение грантов на развитие КФХ и семейных ферм;

- поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

-помощь населению в реализации мяса и молока с личных подсобных хозяйств;

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

 - помощь членам их семей в устройстве на работу;

 - помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения:

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление коммунальной сферы:

- на восстановление систем водоснабжения;

- на обустройство санитарно-защитных зон;

- на строительство детского садика

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.

6. Модернизацию и поддержание в надлежащем состоянии уличного освещение поселения.

7. Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри поселковых дорог.

**4. Оценка нормативно – правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения**

Основанием для разработки программы развития социальной инфраструктуры является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устав Коростинского сельского поселения.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей структуре органов местного самоуправления Коростинского сельского поселения.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется сотрудниками администрации Коростинского сельского поселения по поручениям главы Коростиского сельского поселения, а также депутатами Совета Коростинского сельского поселения.

Полномочия Главы Коростинского сельского поселения:

– осуществление общего руководства Программой;

– обеспечение механизмов и процедур управления Программой;

– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы;

– принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в соответствии с Уставом;

– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации;

– подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных мероприятий;

– иные полномочия.

Сотрудники администрации поселения осуществляют следующие функции:

– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в рамках своей компетенции;

– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней;

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

**5. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения**

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2019-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

**6. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- развитие социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2019-2030 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения:

1. Строительство спортивно-оздоровительных и игровых плоскостных объектов (стадион)
2. Строительство детского садика в с.Коростино на 60 мест по реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

**Раздел 7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству**

**и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения (городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | | Сроки реализации в плановом периоде | | | | | |
| п/п |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство детского сада в с.Коростино | | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство | стадиона |  |  |  |  |  | 2025-2030 |

**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения**

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки, позволит достичь более высоких показателей социально-экономического развития Коростинского сельского поселения в 2030 году по сравнению с 2019 годом.

За счет активизации предпринимательской деятельности увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Источниками средств для реализации программы социального развития Коростинского сельского поселения являются средства бюджета Коростинского сельского поселения.

Таблица – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Годы, тыс. руб. | | |  |
| Наименование | Источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025- |
| мероприятия | финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада в с.Коростино | Федеральный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный | 700,00 | 700,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | Федеральный |  |  |  |  |  |  |
| стадиона |  |  |  |  |  |  |
| бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Областной |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет |  |  |  |  |  | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.Целевые индикаторы программы**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения на 2020-2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Петрунинского сельского поселения. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Целевые индикаторы программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Коростинского сельского поселения на 2019-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого | Единица | Значение целевого индикатора по | | | | | |  |  |
| п/п | индикатора | измерения |  |  | годам | |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, занятых в | % | 20 | 25 | 30 |  | 35 | 45 | 60 |  |
|  | кружках от общей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | численности детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения, | % | 25 | 30 | 35 |  | 45 | 50 | 70 |  |
|  | систематически |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | занимающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физической культурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля детей, | % | 25 | 30 | 35 |  | 45 | 50 | 70 |  |
|  | систематически |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | занимающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физической культурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля граждан, | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | удовлетворенных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством получаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательных услуг в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство | Ед. | - | - | - |  | - | - | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство детского сада | Ед. | - | 1 | - |  | - | - | - |  |

**Раздел 9. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

* + результате реализации данной Программы будут решены задачи модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по достижению целевых индикаторов и Программа считается эффективной, если показатель соотношения фактических и плановых индикаторов ≥1.

Мониторинг реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ, архитектуры и охраны окружающей среды Администрации Котовского муниципального района.

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.
2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, здравоохранения.
3. Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Выполнение включѐнных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации

* поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

**Раздел 10. Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коростинского сельского поселения**

Совершенствование нормативно – правовой базы является важнейшим инструментом воздействия на внутреннюю среду, в которой будет осуществляться реализация программных мероприятий.

Основной целью совершенствования нормативно – правовой базы является создание необходимых условий для развития Коростинского сельского поселения и обеспечения устойчивого экономического роста, социального развития.

Основными направлениями совершенствования нормативно – правовой базы сельского поселения являются:

- совершенствование порядка использования муниципальных , в том числе земельных ресурсов (одной из основных задач в данной сфере является повышение уровня отдачи использования муниципальных ресурсов для бюджетов всех уровней, а также обеспечение рационального природопользования при минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду; большую роль в данной работе будет играть взаимодействие с федеральными и региональными органами власти по совершенствованию порядка лицензирования и ввода в эксплуатацию водных, земельных и лесных ресурсов);

- совершенствование административного регулирования и управления муниципальной собственностью (данное направление предполагает законодательное закрепление проведения административной реформы на местном уровне, которая обеспечит создание структуры управления, более полно отвечающей задачам регулирования рыночной экономики; в данном направлении будет проведена работа по совершенствованию структуры муниципальной собственности, повышению эффективности использования муниципального имущества, совершенствованию порядка использования муниципального имущества в качестве инструмента стимулирования инновационной деятельности);

- формирование благоприятного социального климата (данное направление предполагает разработку и принятие ряда нормативных актов, направленных на улучшение социального положения социально незащищенных и малоимущих слоев населения Коростинского сельского поселения; большое внимание будет посвящено повышению уровня жизни инвалидов, минимизация негативных последствий проведения коммунальной реформы, совершенствованию порядка предоставления медицинских, образовательных и других социальных услуг малоимущим слоям населения).